# Statusbericht Master-Thesis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektangaben** | | | | | | | | | | | | |
| Titel der Arbeit | | | | | | Migration von Eclipse 3.x nach Eclipse 4 | | | | | | |
| Nummer | | | | | | MT-FS13-05 | | | | | | |
| Datum Statusbericht | | | | | | 02.08.2013 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **Projektbeteiligte** | | | | | | | | | | | | |
| Auftraggeber | | | | | | Marc Hoffmann | | | | | | |
| Betreuer | | | | | | Marc Hoffmann | | | | | | |
| Experte | | | | | | Ueli Brawand | | | | | | |
| Diplomand / Autor Statusbericht | | | | | | Mike Rothenbühler | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **Zusammenfassung** | | | | | | | | | | | | |
| **Posten** | | **IST** | | **Begründung** | | | | | | | **Tendenz** | |
| Termine | |  | | Auch in dieser Iteration habe ich die Arbeitsaufwände unterschätzt. Dazu kommt, dass ich die geplanten Aufwände aus diversen Gründen so nicht leisten konnte. Deswegen werde ich die nächsten Wochen einen Tag mehr für die Masterarbeit frei halten. | | | | | | | ↑ | |
| Qualität / Leistung | |  | | Es ist nicht immer einfach die von mir gewünschte Qualität in kurzer und prägnanter Form zu leisten. Die Leistung bzw. die Produktivität hat während den Hitzetagen eindeutig abgenommen. | | | | | | | → | |
| Motivation | |  | | Die Motivation ist vorhanden und im Hinblick auf die nächsten Wochen wo ich mehr Zeit eingeplant habe tendenziell am steigen. | | | | | | | ↑ | |
| **Legende IST-Situation:** | | | | | | | **Legende Tendenz:** | | | | | |
|      | = auf Kurs  = vom Kurs leicht abgewichen  = stark vom Kurs abgewichen | | | | | | ↑  →  ↓ | = Verbesserung  = gleich bleibend  = Verschlechterung | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  |  | |
| **Übersicht der Arbeiten** | | | | | | | | | | | | |
| Abgeschlossene Arbeiten | | | | | * Abstract * Projektantrag * RCS läuft auf Eclipse RCP 4 (mit Compability Layer) * Aspekt 1, Mixing E3 / E4 * Aspekt 2, Adapters / Dependency Injection * Aspekt 3, Commands / Handler, Menus, Key Bindings * Targetplattform Eclipse 4.2 nach 4.3 | | | | | | | |
| Laufende / offene Arbeiten | | | | | * Projektbericht * Projekthandbuch * Aspekt 4, Eigene Extension Points / Eigene Services | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Probleme / Impediments** | | | | | | | | | | | | |
| * Mit Compability Layer funktioniert nicht alles so wie gewünscht. Das sei aber kein Fehler von E4, es war eher Zufall dass das vorher (E3) funktioniert hat. * Es ist nicht immer einfach in RCS ein geeignetes Beispiel für einen Migrationsschritt zu finden | | | | | | | | | | | | |