# Statusbericht Master-Thesis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektangaben** | | | | | | | | | | | | |
| Titel der Arbeit | | | | | | Migration von Eclipse 3.x nach Eclipse 4 | | | | | | |
| Nummer | | | | | | MT-FS13-05 | | | | | | |
| Datum Statusbericht | | | | | | 16.08.2013 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **Projektbeteiligte** | | | | | | | | | | | | |
| Auftraggeber | | | | | | Marc Hoffmann | | | | | | |
| Betreuer | | | | | | Marc Hoffmann | | | | | | |
| Experte | | | | | | Ueli Brawand | | | | | | |
| Diplomand / Autor Statusbericht | | | | | | Mike Rothenbühler | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **Zusammenfassung** | | | | | | | | | | | | |
| **Posten** | | **IST** | | **Begründung** | | | | | | | **Tendenz** | |
| Termine | |  | | Da wir beschlossen haben vor dem Aspekt 4 bestimmte Kapitel im Projekthandbuch wie auch im Projektbericht aufzuräumen, hat sich der Termin für Aspekt 4 nach hinten verschoben. Um die Termine einzuhalten werde ich meine Ferien kürzen. | | | | | | | ↑ | |
| Qualität / Leistung | |  | | Es gilt nach wie vor dasselbe wie im letzten Bericht | | | | | | | → | |
| Motivation | |  | | Die Motivation ist nach wie vor vorhanden. | | | | | | | → | |
| **Legende IST-Situation:** | | | | | | | **Legende Tendenz:** | | | | | |
|      | = auf Kurs  = vom Kurs leicht abgewichen  = stark vom Kurs abgewichen | | | | | | ↑  →  ↓ | = Verbesserung  = gleich bleibend  = Verschlechterung | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  |  | |
| **Übersicht der Arbeiten** | | | | | | | | | | | | |
| Abgeschlossene Arbeiten | | | | | * Abstract * Projektantrag * RCS läuft auf Eclipse RCP 4 (mit Compability Layer) * Aspekt 1, Mixing E3 / E4 * Aspekt 2, Adapters / Dependency Injection * Aspekt 3, Commands / Handler, Menus, Key Bindings * Targetplattform Eclipse 4.2 nach 4.3 | | | | | | | |
| Laufende / offene Arbeiten | | | | | * Projektbericht * Projekthandbuch * Aspekt 4, Eigene Extension Points / Eigene Services * Aufräumarbeiten in Projektbericht /handbuch | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Probleme / Impediments** | | | | | | | | | | | | |
| Keine | | | | | | | | | | | | |